Anexo 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do produto:**  ***Kamoran Líquido*** | **Solicitante:**  *Alta Direção* | **Aberto por:**  *Valter Tormes* | **Data Inicial do projeto:**  *30/09/2011* | **Data Final do projeto:**  *30/12/2011* |

**Desenvolvimento da Fase 2 do projeto**

|  |
| --- |
| 1. **Composição:**   Kamoran Intermediário  Tensapol  Sorbitol  Propileno Glicol  Goma Xantana   1. **Testes no Produto:**   Não foram realizados testes no produto, ocorreu uma reestruturação na porcentagem da composição.   1. **Relatório conclusivo:**   A formulação desenvolvida não obteve o resultado esperado, ocorreu separação de fase. |

**Desenvolvimento da Fase 3 do projeto**

|  |
| --- |
| 1. **Emissão de relatório de análise técnica dos resultados com parecer conclusivo validando os resultados:**   Nada consta. |

**Desenvolvimento da Fase 4 do projeto**

|  |
| --- |
| 1. **Finalização do Projeto:**   Devido ao resultado encontrado na fase 2 do projeto, produto REPROVADO.  Projeto volta para fase 2 para reestruturação da formula – ANEXO 4.  Passa a ter seu nome alterado para HJ Emulsão |

### **Responsáveis envolvidos**

|  |
| --- |
| **Pesquisador I:** *Valter Tormes*  [Responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novas formulações de produto e ensaios In Vitro, gerando relatório dos resultados e reportando-os a alta direção].  **Este profissional responderá pelas fases 2 e 5 deste projeto**.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura Pesquisador I  **Pesquisador II:***Ricardo Ventura*  [Responsável pelas pesquisas e aplicações das formulações em escala industrial, gerando um relatório dos resultados e reportando-os a alta direção].  **Este profissional responderá pela fase 3 deste projeto.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura Pesquisador III  **Diretora:***Dirce Kodato*  [Responsável pela análise e autorização de todas as fases deste projeto bem como do cancelamento do mesmo,  para todas e quaisquer mudanças nas fases neste projeto, este profissional deverá dar seu aval].  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Diretora |